臺中市遺址審議委員會107年度第2次會議紀錄
序號	案名	決議
一	「107年3月~6月考古遺址類挖掘申請案及報告備查案」	本案6件考古遺址發掘申請案經全體出席委員全數同意通過。
二	「臺中市13期重劃區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程規設討論案」	本案經全體出席委員三分之二以上同意通過本案滯洪池工程規設。
三	「『臺中市13期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫』第二階段第二期發掘作業報告書審查案」	本案經全體出席委員三分之二以上同意通過，另請發掘單位參採委員意見，併入下期報告書中修正。
四	「臺中清水眷村文化園區第二期整修工程-『結構探查坑開挖監看修正後計畫』報告案」	本案經全體出席委員三分之二以上同意「結構探查坑開挖監看修正後計畫」備查，請執行單位後續依本計畫辦理。
五	「臺中清水眷村文化園區第二期整修工程-『地質鑽探計畫』、『地質鑽探土樣監看計畫』討論案」	本案經全體出席委員三分之二以上同意開發單位進行23孔鑽探作業，惟考量建築法規及考古需求，同意再增加10孔鑽探，並以33孔為上限。另增加10孔鑽探之計畫書因為工作內容相同，僅數量增加，則毋須另送申請，逕報文資處備查即可。
六	「牛罵頭遺址文化園區褐根病樹根移除討論案」	本案經全體出席委員三分之二以上同意以施工監看方式移本案除褐根病樹根。